基于多Agent的C2Rust代码翻译

测试计划

版本 <1.0>

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| <2024/12/22> | <1.1> | 第一版测试计划 | 王超凡 |

目录

1.	简介	4

1.1	目的	4

1.2	背景	4

1.3	范围	4

1.4	项目标识	5

2.	测试需求	6

3.	测试策略	7

3.1	测试类型	7

3.1.1	数据和数据库完整性测试	7

3.1.2	功能测试	7

3.1.3	业务周期测试	9

3.1.4	用户界面测试	10

3.1.5	性能评价	11

3.1.6	负载测试	12

3.1.7	强度测试	13

3.1.8	容量测试	14

3.1.9	安全性和访问控制测试	15

3.1.10	故障转移和恢复测试	16

3.1.11	配置测试	18

3.1.12	安装测试	19

3.2	工具	20

4.	资源	21

4.1	角色	21

4.2	系统	23

5.	项目里程碑	24

6.	可交付工件	25

6.1	测试模型	25

6.2	测试日志	25

6.3	缺陷报告	25

7.	附录 A：项目任务	26

测试计划

- 简介

  - 目的

基于多Agent的C2Rust代码翻译的这一“测试计划”文档有助于实现以下目标：

本项目是一个基于多Agent的C到Rust代码自动转换工具，主要包含以下核心组件：

- 项目预处理与拆分工具

- RAG工具

- 代码转换Agent

- 静态分析工具

- 缺陷修复Agent

- 项目组装工具

功能正确性测试：

- C代码预处理功能验证

- 代码转换准确性验证

- 编译和运行测试验证

- Agent响应验证

性能测试：

- 代码转换效率

- 内存资源使用

- Agent响应时间

单元测试策略：

- 对每个模块进行独立测试

- 使用Python的pytest框架

- 构建完整的测试用例集

集成测试策略：

- 测试模块间的接口交互

- 验证完整的代码转换流程

- 测试Agents间的协作

系统测试策略：

- 端到端功能验证

- 性能和压力测试

- 跨平台兼容性测试

人力资源：

- 2名测试工程师

- 1名开发工程师（提供技术支持）

硬件资源：

- 测试服务器（Linux/Windows）

- 足够的计算和存储资源

工作量估计：

- 单元测试：1周

- 集成测试：1周

- 系统测试：1周

- 文档编写：1周

测试项目的可交付元素：

- 测试计划文档

- 测试用例集

- 测试执行报告

背景

本测试计划针对基于多Agent的C2Rust代码翻译工具进行全面测试。该工具是一个自动化代码转换系统，能够将C语言代码智能转换为Rust语言代码。

主要功能包括项目预处理与拆分、相似代码RAG、C代码转换、静态分析、缺陷修复、项目组装。

系统架构如图1-1所示：

图1-1 基于多Agent的C2Rust代码翻译系统架构

范围

单元测试阶段：

- 对各个模块的独立功能进行测试

- 包括预处理、代码转换、API调用等核心功能

集成测试阶段：

- 测试模块间的接口和交互

- 验证完整的代码转换流程

系统测试阶段：

- 端到端的功能验证

- 性能和压力测试

- 兼容性测试

  - 项目标识

下表列出了制定测试计划所用的文档，并标明了文档的可用性：

| 文档 （版本/日期） | 已创建或可用 | 已被接受或已经过复审 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求规约 | 是 否 | 是 否 | 第三组 |  |
| 用例报告 | 是 否 | 是 否 | 第三组 |  |
| 项目计划 | 是 否 | 是 否 | 第三组 |  |
| 架构设计规约 | 是 否 | 是 否 | 第三组 |  |
| 业务模型或业务流程 | 是 否 | 是 否 | 第三组 |  |
| 项目或业务风险评估 | 是 否 | 是 否 | 第三组 |  |

- 测试需求

下面列出了那些已被确定为测试对象的项目（用例、功能性需求和非功能性需求）。此列表说明了测试的对象。

| 测试类型 | 测试对象 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 测试简单C函数是否能正确转换为Rust |
| 功能测试 | 测试包含结构体和指针的C代码转换 |
| 功能测试 | 测试C预处理指令的处理 |
| 功能测试 | 测试具有依赖关系的函数转换 |
| 功能测试 | 测试无效C代码的错误处理 |
| 功能测试 | 测试生成代码的静态分析 |
| 压力测试 | 同时处理多个C到Rust转换任务 |
| 部署测试 | C2RustAgent部署发布系统 |
| 界面测试 | 验证C文件上传并显示转换进度 |

- 测试策略

  - 测试类型

数据和数据库完整性测试

| 测试目标： | RAG向量数据库可以正常访问并返回相似代码 |
| --- | --- |
| 方法： | - 调用find_similar_rust_code()和find_similar_rust_test_code()函数进行向量数据库查询，验证返回结果的相关性和准确性。 - 检查返回的相似代码示例是否符合预期格式，包含必要的代码结构和语法特征，并验证相似度评分是否合理。 |
| 完成标准： | 所有向量数据库查询都能正常执行，返回的相似代码示例质量符合要求，相似度评分在合理范围内。 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的OpenAI API密钥和基础URL，确保能正常访问向量数据库。 |

    - 功能测试

| 测试目标： | 基本C函数转换 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.调用convert_c_funcs_to_rust函数 2.传入C代码和相关参数 3.检查转换结果 |
| 完成标准： | 1.转换成功 2.生成正确的Rust函数 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的DeepSeek API密钥和基础URL，确保能正常访问。 |

| 测试目标： | 测试包含结构体和指针的C代码转换 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.调用convert_c_funcs_to_rust函数 2.传入包含结构体的C代码 3.检查转换结果 |
| 完成标准： | 1.转换成功 2.正确生成Rust结构体定义 3.正确处理指针类型 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的DeepSeek API密钥和基础URL，确保能正常访问。 |

| 测试目标： | 预处理指令处理 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.调用convert_c_funcs_to_rust函数 2.传入带预处理指令的代码 3.检查转换结果 |
| 完成标准： | 1.转换成功 2.正确处理宏定义 3.生成对应的Rust常量 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的DeepSeek API密钥和基础URL，确保能正常访问。 |

| 测试目标： | 函数依赖处理 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.调用convert_c_funcs_to_rust函数 2.传入带依赖的函数代码 3.检查转换结果 |
| 完成标准： | 1.转换成功 2.正确处理函数依赖 3.生成正确的函数调用 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的DeepSeek API密钥和基础URL，确保能正常访问。 |

| 测试目标： | 测试无效C代码的错误处理 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.调用convert_c_funcs_to_rust函数 2.传入无效的C代码 3.检查错误处理 |
| 完成标准： | 1.转换失败 2.返回适当的错误信息 3.不生成无效代码 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的DeepSeek API密钥和基础URL，确保能正常访问。 |

| 测试目标： | 测试生成代码的静态分析 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.调用static_analysis函数 2.分析生成的Rust代码 3.检查分析结果 |
| 完成标准： | 1.分析成功完成 2.无编译错误 3.符合Rust规范 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试需要配置正确的DeepSeek API密钥和基础URL，确保能正常访问。 |

    - 业务周期测试

将不实施和执行该测试，因为该测试不合适，此项目是一个代码转换工具项目，而不是业务系统，不存在如"每日"、"每周"、"每月"这样的业务周期。
用户界面测试

| 测试目标： | C项目代码翻译实时进度 |
| --- | --- |
| 方法： | 1. 打开WebUI界面，勾选需要翻译的文件。 2. 点击“开始转换”按钮，启动C到Rust转换任务 3. 等待系统完成转换并显示结果。 |
| 完成标准： | 界面能够成功并显示翻译文件名。转换完成后,显示Rust代码的预览。显示成功的提示信息,如“转换成功!” |
| 需考虑的特殊事项： |  |

- 性能评价

| 测试目标： | 核实C2Rust代码转换工具在以下情况下的性能表现： - 正常工作负载（中小型C代码文件转换） - 高负载情况（大型C代码文件或批量文件转换） |
| --- | --- |
| 方法： | - 使用专门设计的性能测试用例集 - 通过增加输入代码文件的大小和数量来测试不同负载情况 - 测试脚本应在专用测试环境中运行（单机测试），重点关注代码转换时间、内存使用、API调用效率等指标 |
| 完成标准： | - 单文件转换：在规定时间内（如5分钟）完成转换，内存使用在可接受范围内 - 批量文件转换：在合理时间内完成多文件转换，系统资源使用稳定 |
| 需考虑的特殊事项： | - OpenAI API的响应时间和并发限制 - 向量数据库的查询性能 - 代码预处理和后处理的效率 |

负载测试

| 测试目标： | 同时处理多个C到Rust转换任务 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.准备一批不同复杂度的C代码文件，以模拟现实中不同规模的代码转换任务 2.固定并发转换数量为 3.并逐步增加，模拟压力增加情况 |
| 完成标准： | 每分钟转换数大于5且系统输出正常 |
| 需考虑的特殊事项： | 负载测试应该在专用的计算机上或在专用的机时内执行，以便 实现完全的控制和精确的评测。 负载测试所用的数据库应该是与实际大小相同或等比例缩放的数 据库。 |

    - 强度测试

将不实施和执行该测试，因为该测试不合适，此项目是一个代码转换工具项目，工具主要是单机运行，不涉及多用户场景，不需要测试服务器资源限制（RAM、磁盘空间）下的性能表现。
容量测试

将不实施和执行该测试，因为该测试不合适，大容量的C项目中包含的单元测试用例极少，而且翻译的第三方依赖较多，这些代码在Rust中需要手动实现。

安全性和访问控制测试

将不实施和执行该测试，因为该测试不合适，此项目是一个代码转换工具项目，并不涉及各类用户的权限问题。
故障转移和恢复测试

| 测试目标： | 验证C2Rust代码转换工具在遇到以下故障情况时的恢复能力： - API调用失败或中断 - 代码转换过程异常中止 |
| --- | --- |
| 方法： | 模拟各类故障场景： - 断开网络连接测试API调用恢复 - 中断转换进程测试状态恢复 检查日志记录： - 验证错误日志的完整性 - 确认故障原因的可追溯性 - 检查恢复过程的记录 验证恢复机制： - 检查临时文件清理 |
| 完成标准： | - 所有故障场景都有完整的日志记录 - 系统能够从故障中恢复并继续执行 - 转换结果的完整性和正确性不受影响 - 资源正确释放，无内存泄漏 |
| 需考虑的特殊事项： |  |

配置测试

| 测试目标： | 核实测试对象可在要求的硬件和软件配置中正常运行。 |
| --- | --- |
| 方法： | 1.根据操作系统在docker容器中构建tree-sitter-c和tree-sitter-rust 2.配置Rust和python环境 3.下载第三方依赖库和包 |
| 完成标准： | 系统能够正常访问和操作 |
| 需考虑的特殊事项： |  |

安装测试

将不实施和执行该测试，因为该测试不合适，此项目一个代码转换工具项目，并不涉及系统更新或自定义安装问题。
工具

此项目将使用以下工具：

|  | 工具 | 厂商/自行研制 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试管理 | Pytest | 厂商研制 | 8.3.4 |
| 缺陷跟踪 | Pytest | 厂商研制 | 8.3.4 |
| 用于功能性测试的 ASQ 工具 | Pytest | 厂商研制 | 8.3.4 |
| 测试覆盖监测器或评价器 | Pytest | 厂商研制 | 8.3.4 |
| DBMS 工具 | Chroma | 厂商研制 | 0.5.15 |

资源

角色

下表列出了在此项目的人员配备方面所作的各种假定。

| 人力资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 推荐的最少资源 （所分配的专职角色数量） | 具体职责或注释 |
| 测试经理， 测试项目经理 | 尹喆 | 进行管理监督。 职责： - 提供技术指导 - 获取适当的资源 - 提供管理报告 |
| 测试设计员 | 王超凡 | 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责： - 生成测试计划 - 生成测试模型 - 评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 谢琛 | 执行测试。 职责： - 执行测试 - 记录结果 - 从错误中恢复 - 记录变更请求 |
| 测试系统管理员 | 曾文浩 | 确保测试环境和资产得到管理和维护。 职责： - 管理测试系统 - 授予和管理角色对测试系统的访问权 |
| 数据库管理员 | 尹喆 | 确保测试数据（数据库）环境和资产得到管理和维护。 职责： - 管理测试数据（数据库） |
| 设计员 | 谢琛 | 确定并定义测试类的操作、属性和关联。 职责： - 确定并定义测试类 - 确定并定义测试包 |
| 实施员 | 曾文浩 | 实施测试类和测试包，并对它们进行单元测试。 职责： - 创建在测试模型中实施的测试类和测试包 |

系统

下表列出了测试项目所需的系统资源。

| 系统资源 |  |
| --- | --- |
| 资源 | 名称/类型 |
| 静态分析工具 | Clippy |
| —大模型API | DeepSeek、OpenAI |
| —数据库 | Chroma |
| 客户端测试 PC | Windows 10/11系统、Ubuntu系统 |
| 测试开发 PC | Windows 10/11系统、Ubuntu系统 |

项目里程碑

| 里程碑任务 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 | 2天 | 2024.12.25 | 2024.12.27 |
| 设计测试 | 3天 | 2024.12.27 | 2024.12.30 |
| 实施测试 | 2天 | 2024.12.30 | 2025.1.1 |
| 执行测试 | 3天 | 2025.1.1 | 2025.1.4 |
| 评估测试 | 2天 | 2025.1.4 | 2025.1.6 |

可交付工件

测试模型

本项目使用以下工具创建测试模型和报告：

- Pytest测试框架：

- 用于测试管理和执行

- 实现缺陷跟踪

- 进行功能性测试

- 执行测试覆盖监测

- Chroma向量数据库：

- 用于代码相似度检索

- 存储和管理代码示例

- 支持相似代码查询

  - 测试日志

Pytest测试报告：记录测试用例执行结果。

  - 缺陷报告

本工具自行实现了测试日志记录来跟踪程序运行时发生的错误。
附录 A：项目任务

以下是一些与测试有关的任务：

制定测试计划

  - 确定测试需求

  - 评估风险

  - 制定测试策略

  - 确定测试资源

  - 创建时间表

  - 生成测试计划

设计测试

-	准备工作量分析文档

-	确定并说明测试用例

-	确定并结构化测试过程

-	复审和评估测试覆盖

实施测试

  - 记录或通过编程创建测试脚本

  - 确定设计与实施模型中的测试专用功能

  - 建立外部数据集

执行测试

-	执行测试过程

-	评估测试的执行情况

-	恢复暂停的测试

-	核实结果

-	调查意外结果

-	记录缺陷

评估测试

-	评估测试用例覆盖

-	评估代码覆盖

-	分析缺陷

-	确定是否达到了测试完成标准与成功标准