迭代计划

制定日期：2024.10.15

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 初步框架 | 计划起止日期 | 10.16-10.30 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 完成代码翻译模块开发与测试; 10.16-12.20; 尹喆、谢琛、曾文浩. 2; 完成编译测试模块开发与测试; 10.20-10.26; 尹喆、王超凡. 3; 初步完成代码优化模块; 10.16-10.30; 尹喆、王超凡. 4; 用小型数据集进行初步验证; 10.26-10.30; 谢琛、曾文浩. |
| 预期成果： 1.完成项目初步框架。 2.在小型数据集上验证的初步成功率达到60%以上。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - C语言和Rust的特性差异的风险：Rust语言和C语言在特性上具有显著的差异，若使用大模型直接进行转换，很难一次性生成准确的Rust代码。 应对方案：引入代码优化专家，指示大模型基于错误代码进行修复，提高最终代码的编译通过率和测试通过率。 2. 项目进度滞后：由于任务分布时间较紧，如当前迭代未能按时完成框架搭建，将导致整体进度出现延误。 应对方案：定期召开进度评审会，及时发现并解决进度风险。对任务分工进行调整，增加人手或重新分配资源支持关键任务。制定详细的子任务时间节点，分阶段推进。 |  |  |  |