迭代计划

制定日期：2024.10.15

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 静态分析与反馈优化 | 计划起止日期 | 10.30-11.15 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 增加代码静态分析工具; 10.30-11.07; 尹喆、王超凡、谢琛. 2; 代码优化模块增加反馈专家; 11.07-11.15; 尹喆、王超凡、曾文浩. |
| 预期成果： 1.在小型数据集上验证的成功率达到80%以上。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 引入静态分析方法：需要选择合适的静态分析工具，并将静态分析结果以适当的方式传递给优化专家。 应对方案：调研Rust常用静态分析工具，从中进行选择。修改prompt，将静态分析结果与错误代码结合在一起，引导优化专家进行修复。 2. 项目进度滞后：由于任务分布时间较紧，如当前迭代未能按时完成框架搭建，将导致整体进度出现延误。 应对方案：定期召开进度评审会，及时发现并解决进度风险。对任务分工进行调整，增加人手或重新分配资源支持关键任务。制定详细的子任务时间节点，分阶段推进。 |  |  |  |