迭代计划

制定日期：2024.10.15

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 编译测试自动化 | 计划起止日期 | 11.15-11.30 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 优化整体流程; 11.15-11.21; 尹喆、王超凡、谢琛. 2; 修改编译测试模块以适配不同数据集; 11.21-11.30; 尹喆、王超凡、曾文浩. |
| 预期成果： - 流程重构和优化 - 编译测试模块可以适配不同数据集 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 代码质量风险：前期开发时对代码质量不够重视，对测试的编写不够完善，对接口的设计不够合理，导致后期新增功能和兼容其他数据集时出现较大障碍。 应对方案：编写单元测试，定期进行代码评审，确保代码按照规范编写。 2. 项目进度滞后：由于任务分布时间较紧，如当前迭代未能按时完成框架搭建，将导致整体进度出现延误。 应对方案：定期召开进度评审会，及时发现并解决进度风险。对任务分工进行调整，增加人手或重新分配资源支持关键任务。制定详细的子任务时间节点，分阶段推进。 |  |  |  |