迭代计划

制定日期：2024.10.15

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | RAG与上下文引入 | 计划起止日期 | 11.30-12.30 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 加入检索增强生成（RAG）提高代码优化准确性; 11.30-12.15; 尹喆、王超凡、谢琛. 2; 针对repository级代码适配，增加代码分割和动态范围修复，引入上下文元数据; 12.15-12.30; 尹喆、王超凡、曾文浩. |
| 预期成果： - 在rosetta数据集上成功率进一步提高。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. 错误修复效率不足的风险：语义动态分割和错误修复任务较复杂，若模块执行未能正确定位或修复不匹配代码块，可能导致进度延误或返工。 应对方案：提前设计并验证动态分割算法的准确性，确保分割后的代码能够正确对应问题区域。使用自动化工具结合手动检查定位修复效率瓶颈。定期小范围验收修复效果，避免大规模错误积累。 2. 项目进度滞后：由于任务分布时间较紧，如当前迭代未能按时完成框架搭建，将导致整体进度出现延误。 应对方案：定期召开进度评审会，及时发现并解决进度风险。对任务分工进行调整，增加人手或重新分配资源支持关键任务。制定详细的子任务时间节点，分阶段推进。 |  |  |  |