迭代计划

制定日期：2024.10.15

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | UI开发与Rust代码优化 | 计划起止日期 | 12.30-1.18 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 增加Web UI界面; 11.30-12.10; 尹喆、王超凡、谢琛. 2; 翻译后Rust代码性能优化; 12.05-12.15; 尹喆、王超凡、曾文浩. |
| 预期成果： - UI界面 - 翻译后Rust代码性能得到提高 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. 技术风险：Rust性能优化涉及规则处理复杂。 应对方案：通过专家经验人工提炼有效规则，通过few shot方式帮助大模型理解和优化。 2. 项目进度滞后：由于任务分布时间较紧，如当前迭代未能按时完成框架搭建，将导致整体进度出现延误。 应对方案：定期召开进度评审会，及时发现并解决进度风险。对任务分工进行调整，增加人手或重新分配资源支持关键任务。制定详细的子任务时间节点，分阶段推进。 |  |  |  |