迭代评估报告

评估日期：2024.10.31

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 编译测试自动化 | 实际起止日期 | 11.15-11.30 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等） 1.优化整体流程 2.修改编译测试模块以适配不同数据集 |  |  |  |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） - 整体框架通过了集成测试，并对代码进行了小组评审，评审顺利通过。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 1.问题：前期代码编写不够规范，各模块不够简洁，测试不够完备。 返工：已解决，无需返工。 |  |  |  |
| 经验和教训： - 1.协同开发时接口和模块化设计至关重要。 2.设计全面的测试用例不仅有助于验证编写代码的正确性和覆盖情况，还能帮助发现潜在的边界问题。通过编写测试用例，发现并修复了多处隐藏的问题。 教训： - 初期编写的代码测试用例覆盖率不足，导致部分问题未能及时暴露。未来需要在测试设计阶段引入更多边界条件和异常场景。 - 项目初期进行接口设计和模块抽象时应投入更多人力进行确认和评审，以减少后期的返工成本。 |  |  |  |