项目总结报告

日期：2025.1.13

| 组号 | 3 | 项目名称 | 基于多Agent的C2Rust代码翻译 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python | 开发平台和框架 | Linux/Windows、pytorch |  |
| 项目工作小结 |  |  |  |  |
| 1.是否实现了项目立项时的所有需求？列出实现的新增需求和未实现的需求。 否。 未实现需求：翻译缺陷修复中的动态分割进行语义错误修复和模拟执行。 2.采用哪种架构风格？哪些设计模式？ 采用面向对象的软件架构风格和单例模式、工厂模式、缓存模式等设计模式。 3.技术方案有哪些亮点？ - 基于项目元数据的自底向上的函数转换 - 基于Rust示例库的检索增强生成 - 基于分析与测试的多轮缺陷修复 4.是否做了单元测试？是否做了系统功能测试？是否做了性能测试？是否做了兼容性等其他非功能测试？ 本项目测试包含单元测试、系统功能测试、性能测试和跨操作系统兼容性测试、界面测试、压力测试等。 5.是否采用大模型来辅助开发？对开发生产率约有百分之几的提升？ 是，对开发生产率约有20~30%的提升。 |  |  |  |  |
| 项目组成员对项目的贡献度（%） |  |  |  |  |
| 尹喆：25% 谢琛：25% 王超凡：25% 曾文浩：25% |  |  |  |  |
| 软件度量 |  |  |  |  |
| 软件代码行数（不包括注解行、空行和复用代码）： |  |  |  | 4500 |
| 复用他人代码行数： |  |  |  | 500 |

经验、教训和建议

- 设计全面的测试用例不仅有助于验证编写代码的正确性和覆盖情况，还能帮助发现潜在的边界问题。通过编写测试用例，发现并修复了多处隐藏的问题。 - 协同开发时接口和模块化设计至关重要。 - 在代码翻译过程中，上下文信息的完整性对结果的准确性至关重要。通过在prompt中明确提供函数依赖关系、API映射规则和结构体定义等，可以提升翻译的成功率和正确性。 - 简洁美观、合理设计的UI能提高产品的易用性，提高用户体验。

项目组各成员签字：尹喆  谢琛  王超凡  曾文浩